# LASTENHEFT ERP-Neueinführung – ENTWURF

Version 0.7 · 23.03.2015 · Erstellt von: Projektteam „KVA neu” (H. Sautter, ext. Berater Fa. ProConsult Süd) · Status: nie freigegeben

Hinweis L. Hartmann (01/2026): Dokument im Laufwerk G:_alt gefunden. Teile könnten noch gültig sein. Kapitel 6–9 fehlen. Personen und Zahlen sind Stand 2015!

## 1. Zielsetzung

Ablösung KVA-WARE durch SAP ERP 6.0 bis 01.01.2016. Einführung aller Module „im Standard”. Ausnahme: Variantenkonfiguration (LO-VC) für den Getriebebaukasten.

## 2. Mengengerüst (2015)

- 220 Mitarbeitende, 95 ERP-Anwender

- 31.000 aktive Artikel

- 6.500 Kundenaufträge p. a.

- Werk Pilsen: 25 MA, noch kein ERP-Bedarf (Lohnfertiger-Modell)

## 3. Muss-Anforderungen (Auszug)

| Nr | Anforderung | Bereich |
| --- | --- | --- |
| 3.01 | Variantenkonfiguration mit Regelwerk für Getriebebaukasten inkl. automatischer Stücklisten- und Arbeitsplangenerierung | Vertrieb/Konstruktion |
| 3.02 | Preisfindung über Konfigurationsmerkmale | Vertrieb |
| 3.03 | Leitstand mit Ansicht „wie KVA-WARE Maske F12” (Wunsch Fertigungssteuerung) | Produktion |
| 3.04 | Chargenverfolgung für Gussgehäuse (Kundenforderung Bahn) | QM |
| 3.05 | Mehrstufige Stücklisten mit Phantombaugruppen | Konstruktion |
| 3.06 | Projektsystem für Sonderantriebe mit Meilensteinfakturierung | Vertrieb/Finanzen |
| 3.07 | Schnittstelle zu SolidWorks EPDM (Stückliste) | Konstruktion |
| 3.08 | Druck aller Belege wie bisher (Layout unverändert) | alle |
| 3.09 | Rückmeldung über bestehende BDE-Terminals (Fabrikat Kaba) | Produktion |
| 3.10 | Fremdwährung USD | Finanzen |

## 4. Offene Punkte (Stand 03/2015)

- Seriennummernverwaltung „wird nicht benötigt” (Entscheidung GF Vogt, 02/2015)

- Lagerplatzverwaltung: Kardex-Anbindung „nice to have”

- Prüfmittelverwaltung: bleibt in Excel

- Betriebsrat: noch nicht informiert

## 5. Abnahmekriterien

- Alle bisherigen Auswertungen aus KVA-WARE (ca. 340 Listen) müssen im neuen System verfügbar sein.

[Kapitel 6–9 fehlen in der gefundenen Datei]